广林欧卡罗（广西）家居有限公司年产5万套整体橱柜项目附属工程竞争性磋商采购文件

采购人：广林欧卡罗（广西）家居有限公司

2021年12月

目      录

第一章  磋商须知前附表	5

一、 总则	9

l、工程说明	9

2、资金来源及落实情况	9

3、供应商资质与合格条件的要求	9

4、磋商内容	9

5、磋商费用	9

二、竞争性磋商采购文件	9

6、竞争性磋商采购文件的组成	9

7、竞争性磋商采购文件的解释	10

8、竞争性磋商采购文件的修改	10

三、磋商报价说明	10

9、磋商报价	10

四、响应文件的编制	11

10、响应文件的语言	11

11、响应文件的组成	11

12、响应有效期	12

13、磋商保证金	12

14、勘察现场	12

15、磋商答疑	12

16、响应文件的份数和签署	12

五、响应文件的递交	13

17、响应文件的装订、密封与标志	13

18、响应截止期	13

19、响应文件的撤回	13

六、开标	13

20、开标	13

第二章  合同条款及合同格式	18

第三章  技术规范	27

第四章 响应文件格式	29

第五章 评 审 办 法	55

第一章  磋商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广林欧卡罗年产5万套整体橱柜项目附属工程 |
| 2 | 施工地点 | 广西崇左市龙赞工业园区内 |
| 3 | 采购内容 | 包括南面大门、剩余部分的道路、办公楼及宿舍楼四周场地硬化、围墙、绿化、排水及照明等。（具体内容详见工程量清单及图纸） |
| 4 | 磋商报价及采购预算金额 | 本项目为工程量清单报价，招标控制价：1732628.47元。 注：供应商的磋商报价高于采购预算控制价的为无效磋商。 |
| 5 | 发包范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的内容 |
| 6 | 甲方式 | 固定总价承包，不允许二次分包。 |
| 7 | 工期要求 | 60 日历天 |
| 8 | 质量标准 | 工程质量按施工设计图纸技术要求，达到工程质量检验及评定的合格条件 |
| 9 | 资金来源及落实情况 | 业主自筹，已落实 |
| 10 | 资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；具备工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业； 2.拟投入本项目的项目经理必须具有二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效安全生产考核合格证书（B类）。 |
|  |  | 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在响应文件中提交，查询时间距响应文件递交截止时间不超过10天）； 4. 本项目不接受联合体磋商。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 12 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 13 | 响应文件份数 | 正本一份、副本二份 |
| 14 | 包装、密封 | 供应商应将所有响应文件的资格审查部分、商务标部分、技术标部分分别密封在 三 个密封袋内，密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”或“技术标部分”，再统一装一个密封袋内。 提交响应文件时应为 一 个密封袋。 响应文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖供应商单位公章或密封章以示密封。 |
| 15 | 外封套上写明 | 招标人名称： （项目名称）投标文件 供应商地址： 供应商名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（填写：投标截止时间） |
| 16 | 响应文件 的递交 | 递交地点：崇左市龙赞工业园区经南七二路与工业大道交叉口西北侧广林欧卡罗（广西）家居有限公司项目建设办 截止时间：2022年1 月13日10时00分 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 磋商地点 | 磋商时间：响应文件递交截止时间后（具体时间另行通知） 磋商地点：广林欧卡罗（广西）家居有限公司会议室 |
| 19 | 成交公告 | 在广西林业集团有限公司网（www.gxlyjt.com）公告公示栏公告 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 21 | 采购代理服务费 | 项目无采购代理机构，无成交服务费 |
| 22 | 二次报价 | 本项目须进行二次报价，供应商须携带一份法定代表人或被授权人签字，并加盖供应商单位公章的空白报价表，以供现场磋商后供应商提供最终报价使用。 |
| 23 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），对供应商资格审查时进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：本项目磋商截止时间前中任意一天； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中将查询结果截图在响应文件中提交。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |

## 一、 总则

### l、工程说明

本工程的说明见磋商须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

### 2、资金来源及落实情况

本工程的资金来源为业主自筹资金，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

### 3、供应商资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的供应商，至少应满足本须知前附表第10项所列得最低资格标准。

3.2供应商资格审查所要提供的材料见“11.2资格审查部分主要包括下列内容”。所述内容任何一项不合格均会被视为资格审查不合格。

### 4、磋商内容

具体内容详见施工图及工程量清单。

### 5、磋商费用

5.1、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商采购文件

### 6、竞争性磋商采购文件的组成

6.1 本合同的竞争性磋商采购文件包括下列文件及所有按本须知第8条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性磋商采购文件包括下列内容：

第一章 磋商须知

第二章 合同条款及合同格式

第三章 技术规范

第四章 响应文件格式

第五章 评审办法

6.2 供应商应认真审阅竞争性磋商采购文件中所有的磋商须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果供应商编制的响应文件不能符合竞争性磋商采购文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性磋商采购文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

### 7、竞争性磋商采购文件的解释

供应商在收到竞争性磋商采购文件后，若有问题需要澄清，应于投标截止前5日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购人提出。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。采购人的澄清和答复通过在广西林业集团有限公司官网统一发布。

### 8、竞争性磋商采购文件的修改

8.1 在磋商截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商采购文件， 补充通知将在广西林业集团有限公司官网统一发布，补充通知作为竞争性磋商采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在广西林业集团有限公司官网统一发布修改通知；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 澄清文件及修改通知在本章第8.1款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清或修改通知。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

## 三、磋商报价说明

### 9、磋商报价

9.1 本工程磋商报价采用固定总价方式报价，固定总价由工程量清单报价表组成（具体报价格式详见第四章）。投标人必须就投标项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的视为已包含在投标总价中，有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效，投标人磋商报价的固定总价与工程量清单报价表组价不一致的，以固定总价为准。

9.2本工程固定总价为包含完成施工图图纸及工程量清单施工内容的费用总和，包括但不限于人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、规费、税金等。

9.3 本项目须进行二次报价，并以二次报价作为最终报价。

9.4工程量清单应与磋商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

9.5 所有报价应以人民币表示。

9.6投标人需认真阅读施工图纸后进行投标报价，采购人提供的工程量清单仅作为参考，采购人不对工程量清单工程量计算误差承担责任，工程量清单另册发放。

## 四、响应文件的编制

### 10、响应文件的语言

响应文件及供应商与采购人之间往来的与磋商有关的通知、函件和文件均应使用中文。

### 11、响应文件的组成

11.1 响应文件由资格审查部分、商务标部分、技术标部分组成。

11.2资格审查部分主要包括下列内容（以下复印件均须加盖供应商单位公章）：

（1）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件和受委托代理人身份证复印件（授权委托时提供）；

（3）供应商基本情况表，附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本复印件；

（4）项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件；

（5）专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件；

（6）项目管理机构配备情况表，技术负责人、施工员、质检（量）员、材料员身份证复印件、执业资格证书或岗位证复印件；

（7）建设工程项目管理承诺书；

（8）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

（9）供应商需要说明的其他材料。

除特别注明外，上述（1）-（8）项内容任何一项缺失或无效均会被视为资格审查不合格。

11.3 商务部分主要包括下列内容：

（1）磋商函；

（2）磋商函附录；

（3）磋商报价表；

（4）已标价工程量清单报价表。

11.4技术部分主要包括下列内容：

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构；

（3）供应商需要说明的其他材料。

11.5供应商必须使用竞争性磋商条件书第四章提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展。

### 12、磋商有效期

12.l 响应文件在本须知第19条规定的磋商截止日期后60天（日历天）内有效。

12.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，经监督监管部门核准，采购人可以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长期内本须知第13条的规定仍然适用。

### 13、磋商保证金

13.1 本项目不收取磋商保证金。

### 14、勘察现场

14.1 采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

14.2 采购人不统一安排供应商考察现场，供应商如有需要可自行考察现场。供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论由此造成的后果由供应商负责。

### 15、磋商答疑

15.1 供应商提出的与磋商有关的任何问题须在采购人发布竞争性磋商采购文件和图纸后5天内，以书面形式送达采购人，采购人将通过“补遗文件”的形式予以答复。

15.2 补遗文件包括所有问题和答复，将在广西林业集团有限公司官网统一发布。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

### 16、响应文件的份数和签署

16.l供应商按本须知第11条的规定，编制一份响应文件“正本”和前附表第13项所述份数的“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供应商法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

16.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

## 五、响应文件的递交

### 17、响应文件的装订、密封与标志

17.1 响应文件装订要求：响应文件中资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订。

具体详见磋商须知前附表第14、15项内容。

### 18、磋商截止期

18.1 供应商应在前附表第16项规定的日期和时间之前将响应文件递交，凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理，并退回给供应商。

18.2 采购人可以按本须知第12条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商在磋商截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

### 19、响应文件的撤回

19.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，以书面形式向采购人递交撤回其响应文件的通知。

19.2 供应商的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第12条的规定，在磋商有效期内，供应商不能撤回响应文件。

## 六、开标

### 20、开标

20.l 采购人将于前附表第18项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的供应商法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。

20.2 开标会议由采购人组织并主持，在有关监督管理部门监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

20.3 开标程序

(1) 采购人主持人宣布开标会议开始；

(2) 介绍参加开标会议人员；

(3) 采购人和监标人员一同检验参加开标会各供应商的资料，需提供资料：①法定代表人需提供法定代表人资格证明书原件及本人身份证原件和身份证正反面复印件；或委托代理时需提供法定代表人授权委托书原件及代理人身份证原件和身份证正反面复印件；②有效营业执照副本复印件、有效税务登记证附表复印件、有效组织机构代码证副本（或有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）；

(4) 采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效磋商的供应商名称以及采购人认为需要宣布的其他内容；

(5) 监督员检验各响应文件密封的完整性；

(6) 采购人启封响应文件，对未按规定密封的响应文件不予启封；

(7) 采购人和监标人员一同检验已开封的响应文件是否符合竞争性磋商采购文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；

(8) 宣布磋商与评标期间的有关事项；

（9）开标会议结束。

七、磋商及评审

21. 磋商程序

21.1  成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.2  制定磋商文件。磋商小组根据采购项目的实际情况以及参加供应商的磋商情况制定磋商文件。磋商文件应当明确磋商程序、磋商内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

21.3  确定邀请参加磋商的供应商名单。磋商小组从提交响应文件的供应商中评审出符合相应资格条件（详见采购文件“磋商须知”第3条的规定）的供应商，通过资格评审的供应商进入磋商程序。

21.4  磋商。磋商小组商务标评委与单一供应商分别进行磋商。磋商内容包括；工程技术要求、工程工期、要求提供的商务文件。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。响应文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.4.1磋商小组将在指定的时间和地点与各供应商分别进行磋商。

21.4.2 供应商的法定代表人（或其委托代理人）必须参加磋商。供应商的法定代表人（或其委托代理人）〔法定代表人凭法人资格证明书原件和本人身份证原件或委托代理人凭授权委托书原件和本人身份证原件〕按时到达现场参加磋商，并自觉接受上述证件的检验。供应商不参加磋商的，视为供应商放弃磋商。

21.4.3 磋商小组与供应商进行磋商的内容，各供应商除当场答复外，还应对磋商中所涉及的澄清、修改或其他磋商资料等在规定的时间前以书面应答文件形式密封递交至磋商小组，应答文件必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，作为替代竞争性磋商采购文件或响应文件中相应的内容，构成响应文件的一部分。如成交，则作为合同的组成部分。本项目须进行二次报价。如果最终报价与第一次报价不一致时，需在磋商小组规定的时间内提供与最终报价相符的工程量清单，该工程量清单作为响应文件的一部分。

21.4.4 磋商小组与供应商如对采购的项目及修改的应答文件进行多轮磋商，必须要求所有供应商将应答文件在规定时间前以书面形式密封递交至磋商小组，磋商小组将对所有供应商的应答材料同时拆封。

21.5  响应文件有下列情况之一者，该供应商磋商无效：

- 供应商资质不满足前附表第10项要求；

- 响应文件未按规定密封；

- 供应商法定代表人或其委托代理人未签字；

- 供应商未在响应文件封面加盖单位公章的；

- 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

- 磋商截止时间以后送达的响应文件；

- 响应文件内容不真实；

- 磋商报价超出有效报价范围的。

- 如供应商的报价明显低于其它供应商报价，且未按磋商小组规定的时间内提供提供成本分析报告的。

22.  在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.2供应商的报价均超过招标控制价，采购人不能支付的；

22.3因重大变故，采购任务取消的。

23、评审内容的保密

23.1 在磋商评审过程中，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同信息，采购人有关人员均不能向供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在磋商评审过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

24、响应文件的符合性鉴定

24.1 在磋商评审中，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

24.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性磋商采购文件的所规定的工程采购范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定采购人的权力及供应商的责任造成实质性限制。

25、响应文件计算错误的修正

25.1 如供应商提交的响应文件有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

25.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝，并不影响评审工作。

25.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

26、确定磋商采购结果的原则

本工程采用的评标办法为有工程预算控制价的综合评分法。即在资格审查合格，符合性鉴定通过，工期合理，报价有效的情况下，评审小组按照评审标准对磋商供应商的响应文件进行详细评审。磋商评审小组根据综合得分由高到低排列次序，综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等时，施工组织设计得分高的优先；如综合得分、施工组织设计得分也相等的，由磋商小组记名投票表决确定第一成交候选人。

八、成交结果

27、成交人的确定

27.1  采购人在评审结束后五个工作日内，按照评审结果推荐成交顺序确定成交人。

27.2.采购人应当在成交投标单位确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交投标单位发出成交通知书。

28、成交通知书

28.1  成交人确定后，采购人在广西林业集团有限公司网发布成交公告。在发布成交公告同时采购人应当向成交人发出成交通知书.

28.2 成交通知书中应明确供应商的成交价格、工期、质量及合同签订的日期、地点。

28.3 采购人无义务向未成交人解释未成交原因和退回响应文件。

29、合同签订

29.1供应商收到成交通知书后，按竞争性磋商文件、响应文件及有关澄清、承诺书的要求签定合同。

29.2 在本竞争性磋商采购文件合同专用条款中打“﹡”号标志的条款为本采购工程合同必须具备的条款。

29.3 如果供应商不按本须知第29.1和29.2条的规定执行，采购人将有充分的理由取消其成交资格。

29.4成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交侯选人签订合同，以此类推。

30、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

31、质量保证金

31.1工程完工验收达到质量要求，甲方即付工程款支付至结算总价的 97%（含已支付的）给乙方，并按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保证金。

31.2工程质量缺陷责任期12个月满后，由乙方向甲方提出返还保证金的申请，甲方在接到乙方返还保证金申请后，会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方在核实后14天内将保证金返还乙方，逾期未返还的，依法承担违约责任。

九    其他事项

32、   解释权

本竞争性磋商采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属本采购人。

## 第二章  合同条款及合同格式

广林欧卡罗（广西）家居有限公司年产5万套整体橱柜项目附属工程

施工合同

甲方（甲方）：广林欧卡罗（广西）家居有限公司

乙方（乙方）：

合同签订时间：    年  月   日

签订地点：广西崇左市

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就广林欧卡罗（广西）家居有限公司年产5万套整体橱柜项目附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程项目概况

一、工程名称：广林欧卡罗（广西）家居有限公司年产5万套整体橱柜项目附属工程

二、工程地点：广西崇左市龙赞工业园区内

三、设计单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

四、工程承包范围和内容：包括厂区内剩余部分的道路、围墙、排水及照明（具体内容详见工程量清单及图纸）

五、乙方式：按本项第　2 目执行

1、甲方提供部分设备及材料，乙方负责施工（即包工）。

2、乙方负责提供设备、材料并施工（即包工包料、包资料）。

六、合同总价款：按本项第3 项执行

1、中标价为：大写：           [¥              元]。

2、暂定为人民币　佰　　拾　　万元整[￥　 　元]（按实结算）。

3、固定合同总价为¥      元（大写：       ），其中安全文明施工费为¥     元，不含税固定合同总价为¥         元。

七、结算方式：按本项第 4项执行

1、竣工后按实际完成工程量套用相关定额结算。

2、按审定的施工图预算（即合同价）包干结算，超出施工图的或工程部分变更的按照签证的工程量或实际发生的工程量及施工图预算的计算口径来计算增加的工程款，如施工图预算中没有的单价无法套用，则按照第一条第九款来计算。

3、按中标综合单价乘实际完成工程量加签证结算。

4、按中标价包干，超出投标范围的按照签证的工程量及投标报价的计算口径来计算增加的工程款。

（1）合同工程量清单中已有相同子目的，按该子目价格进行计算；

（2）合同工程量清单中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；

（3）合同工程量清单中没有适用或类似子目的，按定额中值取费后的综合单价×95%进行计算；无定额可套的，根据市场价格由双方协商确定综合价格；新增项目的单价必须经甲方审定认可。

八、定额及费用计取：按本项第 1项套用。

1、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；GB 50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则； GB 50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；桂建标[2019]12号文《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

九、合同价款调整因素及范围：

如发生以下情况，双方协商解决：

- 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

- 其他约定事宜： 本合同为固定总价合同，在合同约定的承包范围及所有施工图纸范围内，合同价款价不作调整。

第二条：双方权利和义务

- 甲方权利义务：

1、负责办理该工程的申报手续、供电政策性收费、有关城建开挖、恢复报批、占用场地、青苗赔偿等手续以及承担所发生的费用。

2、经有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由甲方与有关部门协商解决。

3、甲方应委派施工现场代表，协调处理解决施工过程可能发生的一切事情。

4、负责解决施工现场所需要的施工用水用电以及满足设备机械进场施工的道路畅通。

5、按合同规定按时支付工程款。如不按合同规定拨付工程款，乙方有权停工或终止合同，由此造成的工期延期、工程停建，由甲方负责。

- 乙方权利义务：

1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。

2、认真执行施工及验收的技术规范、建设工程技术管理有关规定施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方提出变更设计申请。

3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格，其返工所需一切费用均由乙方负责。

4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定，文明施工，负责施工后场地清理。

5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

6、做好工程验收资料，并达到质监部门验收备案要求。

7、负责做好施工现场安全文明施工，对施工现场六个百分百负责。

第三条：工程期限

- 根据国家工期定额和使用需要，确定工程总工期为 60 天（日历天），开工时间以开工报告约定的时间为准，竣工时间以工程通过竣工验收为准。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况之一的，工期相应顺延：

1、甲方未按施工准备规定，不能提供施工场地的水、电源或道路未能接通，障碍物未能拆除，影响进场施工的；

2、甲方负责供应的设备等未能保证施工需要或交验时发现缺陷需要整改而影响进度的；

3、超出原设计的的设计变更，或提供的工程地质报告与实际情况发生较大变化，致使设计方案更改或由于施工无法进行的原因而影响进度的；

4、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成的停水、停电8小时以上，影响正常施工的；

5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料价款而影响施工的；

6、人力不可抗拒的因素而延误工期的。

第四条：工程质量及安全、文明施工管理

一、乙方按相应的验收技术规范、标准、设计要求进行施工。并承担自身因违规施工造成的质量安全事故责任。

二、工程质量等级： 达到合格标准    。

三、工程验收

1、隐蔽工程和中间验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格在隐蔽或中间验收前两天通知监理工程师验收，并准备验收记录。验收合格，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定的合理时间内整改后重新验收。

2、工程竣工验收

以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到工程质量检验及评定的合格条件。并接受甲方的现场监督与检查。

四、质量保修：工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期一年，时间从通过竣工验收之日起算。

五、工程安全、文明施工

1、甲方为乙方提供施工场地地下管线资料的义务，并对资料的真实性负责。

2、乙方要采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。

3、乙方在施工中发生事故，应按照程序立即报告相关部门及相关单位。

第五条：设备、材料的供应验收

1、工程设备、材料改变或替代必须经设计单位同意并发正式书面通知经甲方现场代表认可签证后，方可用于工程。

2、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，必须有产品质量合格证书。

3、由乙方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，不能用于本工程。

4、乙方自行采购的材料、设备必须附有产品的合格证，任何一方认为对方用于工程的材料、设备需要复验的，应允许复验，经复验符合质量要求的方可用于本工程，其复验费由要求复验方承担，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料方负责。

第六条：工程价款的支付与结算

- 工程预付款

预付款支付比例或金额：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的10%作为预付款。

二、工程款支付

1、因工期较短，工程进度款按照三期支付。第一期支付预付款；第二期在工程进度达到50%时支付，支付金额为已完合格工程量的80%；第三期在完工后支付进度款至合同金额80%（含预付款）。

2、工程完工验收达到质量要求，结算工程量及价款（含合同外签证部分）经甲方委托的具备相应资质的造价咨询公司审定后，工程款支付至经审定结算总价的97%；甲方按审定结算总价的3%预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后无息返还。

3、工程质量缺陷责任期12个月满后，由乙方向甲方提出返还保证金的申请，甲方在接到乙方返还保证金申请后，会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方在核实后14天内将保证金返还乙方。

4、乙方按工程形象进度向监理方和甲方提交进度付款申请单、《已完工程量报告》、《工程进度款报审表》。监理方自接到乙方提交上述材料文件审核完毕后填写《工程用款支付证书》和《月度已完工程量审查记录表》提交给甲方；甲方收到上述材料后通知乙方办理好资金支付手续。每次资金支付前乙方必须开具符合国家税法相关规定的等额增值税专用发票给甲方。

5、乙方开设农民工工资专用支付账户，每期支付进度款时，按照工程进度款25%的比例作为农民工工资，转账到该专户，确保农民工工资的发放。

三、工程款支付方式：通过银行转帐至乙方开户行。

第七条：施工与设计变更

一、乙方要认真执行建筑施工及验收的技术规定、建设工程施工技术管理有关规定，严格按照施工图纸施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方代表提出变更设计申请。

二、甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准。设计变更如需要追加投资的，应同时发给乙方并与乙方协商确定变更方案，否则乙方有权拒绝变更。

第八条：违约责任

- 甲方责任：

1、甲方不按合同规定拨付工程预付款、工程进度款，造成工期延期，由甲方负责。

二、乙方责任

1、工程质量不符合设计和合同约定的，乙方负责在甲方要求的时间内无偿修理或返工，直至达到质量合格为止。由于修理或返工造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应按合同价款的万分之六向甲方支付违约金。逾期竣工交付违约金最高限额为合同总价的5%。

三、乙方任命项目负责人为：      。乙方项目负责人易人，应提前15天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。

第九条：纠纷解决的方法

合同执行中出现任何问题，双方应本着友好协商的原则进行解决。任何一方违反合同约定，经双方协商不成，按以下第（2）种方式解决

1、向 / 仲裁委员会申请仲裁；

2、向崇左市人民法院提起诉讼。

第十条：合同生效及终止

1、本合同经双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

2、合同双方权利及义务履行完毕，合同即告终止。

3、本合同签订之日起，双方如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议必须加盖有双方公章或合同专章后方能生效，作为本合同的补充合同。

第十一条：附则

1、本合同一式陆份，双方各持叁份。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方酌情商定。

【本页正文无内容】

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                            定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

开户银行：                             开户行：

帐 号：                                 帐 号：

日    期：    年   月  日             日     期：   年   月   日

## 第三章  技术规范

一、本工程执行的技术标准

本工程技术规范采用现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文以及地方现行标准、规范和规程。

二、本工程地质勘查情况

无

三、其他要求

无

## 响应文件格式

- 工程施工 - 响应文件 - 项目名称： 文件内容： 响应文件资格审查部分 - 供应商： （盖章） - 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日

## （一）资格审查部分

目录

- 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书原件和受委托代理人身份证复印件（授权委托时提供）；

- 供应商基本情况表，附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本复印件；

- 项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件；

- 专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件；

- 项目管理机构配备情况表，技术负责人、施工员、质检(量)员、材料员身份证复印件、执业资格证书或岗位证书复印件；

- 建设工程项目管理承诺书；

- 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

- 供应商需要说明的其他材料。

（备注：以上资料复印件均加盖单位公章）

一、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：          性别：         年龄：         职务：

系          （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：                              （盖章）

日  期：      年      月      日

备注：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

二、法定代表人授权委托书原件和受委托代理人身份证复印件（授权委托时提供）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托      （姓名） 为我公司授权委托代理人，以我公司的名义参加 （采购人名称）的 （项目名称）  工程的磋商活动。授权代理人在磋商和合同签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均与已承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            （签字）  性别：            年龄：

身份证号码：                    职务：

供应商：                                     （盖章）

法定代表人：                                 （签字）

授权委托日期：    年    月    日

（附法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件）

- 供应商基本情况表，附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本复印件；

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附有效的企业营业执照副本、有效的资质证书副本、有效的安全生产许可证（未取得“三证合一”的还必须提交磋商单位组织机构代码证副本 、有效的税务登记证副本）复印件均须加盖供应商单位公章】

- 项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件；

【备注：复印件加盖供应商单位公章】

- 专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件；

【备注：复印件加盖供应商单位公章】

六、项目管理机构配备情况表，技术负责人、施工员、质检（量）员、材料员身份证复印件、执业资格证书或岗位证书复印件；

【备注：复印件均须加盖供应商单位公章】

七、建设工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的磋商方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2006〕22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

5、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：         年        月        日

八、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。

【备注：供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图页在响应文件中提交（查询结果为没有信息也须打印），查询时间距响应文件递交截止时间不超过10天，查询结果截图页需加盖供应商单位公章】

九、供应商需要说明的其他材料；

1、近 3 年已完成类似工程一览表

| 序号 | 甲方名称 | 工程名称 及建设地点 | 结构 类型 | 建设 规模 | 合同金额 （万元） | 竣工达到 质量标准 | 开竣工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.类似工程业绩是指投标人近三年（指项目签订日期至磋商截止时间止不超过三年）承建的相关工程。

2.投标人应附上中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件。

2、售后服务承诺书（格式自拟）

## （二）商务部分

- 工程施工 - 响应文件 - 项目名称： 文件内容： 响应文件商务标部分 - 供应商： （盖章） - 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日

目录

一、磋商函

二、磋商函附录

三、磋商报价表

四、工程量清单报价表

一、磋商函

致：   {采购人名称}

1、根据你方  （项目名称）  工程采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)           元（RMB￥      元）的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在采购文件的磋商须知中第12条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本磋商函一起，提交人民币     /     元作为磋商担保。

供应商：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

二、磋商函附录

项目名称：                                     项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 专用条款 | 60 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 专用条款 | 12个月 |  |
| 4 | 甲方支付担保 | 专用条款 | / |  |
| 5 | 乙方履约担保金额 | 专用条款 | / |  |
| 6 | 分包 | 专用条款 | / |  |
| 7 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 | 合同价款的万分之六/天 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 | 合同价款 5% |  |
| 9 | 质量标准 | 专用条款 | 合格 |  |
| 10 | 预付款额度 | 专用条款 | 合同金额10% |  |
| 11 | 预付款保函金额 | 专用条款 | / |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

三、磋商报价表

致：   {采购人名称}

我方愿以固定总价人民币(大写)           元（RMB￥      元）的磋商报价按上述图纸、合同范围、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包本工程的施工，固定总价组成详见工程量清单报价表。本报价为包含完成贵司提供的施工图图纸及工程量清单施工内容的费用总和，包括但不限于人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、规费、税金等。

附件：已标价工程量清单报价表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

四、 已标价工程量清单报价表

1. 已标价工程量清单应按 “工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括 “工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）调整，具体内容包括：

1.1 投标总价（封-3）

1.2 投标总价（扉-3）

1.3 总说明（表-01）

1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

1.8 工程量清单综合单价分析表（表-09）

1.9 主要清单项目工料机分析表（表-10）【备注：可按要求有选择的提供】

1.10 总价措施项目清单与计价表（表-11）

1.11 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

1.12 暂列金额明细表（表12-1）

1.13 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

1.14 专业工程暂估价及结算价表（表12-3）

1.15计日工表（表12-4）

1.16 总承包服务费计价表（表12-5）

1.17 税前项目清单与计价表（表-14）

1.18 规费、增值税计价表（表-15）

1.19 甲方提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

1.20 乙方提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

1.21 乙方提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

备注：

（1）投标报标总价封面必须经投标人盖章，并由法定代表人（或其委托人）签字（或盖章），同时由编制人签字盖专用章。

（2）1.8工程量清单综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表要求附上。

（3）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。如本工程在合同中约定采用造价信息价差调整法，1.18 乙方提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）载明的主要材料和设备为本工程允许调整的材料和设备，招标工程量清单必须提供该表格，且不能提供空白表。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。

①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价及结算价表（表12-3）

⑤计日工表（表12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）

8 乙方提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

（三）技术部分

- 工程 - 施工 - 响应文件 - 项目名称： 文件内容： 响应文件技术部分 - 供应商： （盖章） - 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） - 日 期： 年 月 日

目录

一、施工组织设计

二、项目管理机构

三、供应商需要说明的其他材料

- 施工组织设计

1、供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1.供应商应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

二、项目管理机构

1、项目管理机构配备情况表

（磋商工程项目名称）         工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检（量）员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料的复印件，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖供应商单位公章。】

- 2、项目经理（注册建造师）简历表

（工程项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

【备注：附项目经理注册建造师注册证书、职称证（如有）和安全生产考核合格证书（B证）有效复印件以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖供应商单位公章】

- 3、项目技术负责人简历表

（招标工程项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

【备注：附技术负责人职称证复印件以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖供应商单位公章。】

三、供应商需要说明的其他材料

## 第五章  评审办法

- 评审原则

（一）评审依据：磋商小组将以竞争性磋商采购文件和响应文件为评定依据进行评审，按百分制打分。

（二）评审方法：综合评分法

二、评审方法（计分办法按四舍五入取至小数点后两位）

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值构成（总分100分） | 商务分：65分，商务分 = 价格分（60分） + 信誉业绩分（5分） 技术分：35分 |  |  |
| 1 | 价格分（60分） | - 有效报价范围：磋商报价低于或等于招标控制价，经磋商小组确定为资格审查合格、符合性鉴定通过、实质上响应采购文件的要求、工期合理的响应文件的磋商报价，且经磋商小组确定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的磋商报价。 （2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次为B1、B2、B3、... Bn，n为有效投标人个数。 （3）评标基准价（A）计算方式： 1） 有效报价范围内的投标人在5家以上（不含5家）的，取p=（n－5）/2，p为四舍五入取整数； 2） n为奇数时，从最高的投标报价Bn开始去掉p家投标报价和从最低的投标报价B1开始去掉p家投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，去掉一个），最后取5家有效投标人报价进入评标基准价（A）计算范围，再取其有效报价的算术平均值作为评标基准价（A）； 计算公式：A=（B(p+1) + B(p+2)+...+B(n-p)）/5 3） n为偶数时，从最高的投标报价Bn开始去掉p家投标报价和从最低的投标报价B1开始去掉（p-1）家投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，去掉一个），最后取5家有效投标人报价进入评标基准价（A）计算范围，再取其有效报价的算术平均值作为评标基准价（A）； 计算公式：A=（Bp + B(p+1)+...+B(n-p)）/5 4）有效报价范围内的投标人在5家（含5家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价（A）。计算公式：A=（B1+B2+B3+...+Bn）/n （3）以投标报价的评标基准价为满分100分，采用内插法计算，投标人固定数报价（Bn）每高于评标基准价1％的扣1.0分，每低于评标基准价（A）1％的扣0.5分，扣完为止，计算出投标人的投标报价得分。 （4）某有效报价磋商供应商价格分=某磋商供应商的磋商报价得分×60%。 |  |  |
| 2 | 技术分评分标准（35分） | 项目管理机构（10分） | 项目经理任职资格与业绩、工作经历等（4分） | - 项目经理资格：项目经理具备贰级（含以上级）注册建造师的得3分，此项满分3分。 - 项目经理业绩：担任过类似工程施工项目经理的得1分。（需提供相关证明材料） |
|  |  |  | 其他主要人员（6分） | - 基本要求： 拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称及须提供其职称证书，安全员、施工员、质检（量）员、材料员应具有相应岗位证明材料（执业资格证书或岗位证书等），且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。 其中投入本工程的施工员、质检（量）员、安全员、材料员必须配备齐全合理且全部持证上岗经年检合格（附执业资格证书或岗位证书等扫描件），各岗位持证上岗且年检合格的人员至少有一名。 （2）评分内容： 优（4.1～6 分）：完全满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀。 良（2.1～4分）：满足施工需要，管理人员配备齐全。 差（0～2 分）:不满足施工需要，管理人员配备不齐全。 （未提供供应商为其缴纳2020年10月-2021年1月社会保险的证明材料的不予计分。需在社保证明中将拟投入人员姓名做明显标注。） |
|  |  | 施工组织设计（25分） | 工程施工的重点和难点及保证措施（5分） | 一档（0~2分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合理。 二档（2.1~3.5分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。 三档（3.6~5分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理。 |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（10分） | 一档（0~4分）:施工方案、方法基本合理，技术控制措施能符合要求，项目所需的配套及施工设备不齐全，有简单的实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单。 二档（4.1~7分）:施工方案、方法比较科学合理，可行有效，技术控制措施合理，有项目所需的基本配套及施工设备，较合理的实施日程表和人员安排。 三档（7.1~10分）:施工方案、方法科学合理，充分可行有效，技术控制措施有力、合理、可行，相应的配套及施工设备完善，有合理的实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确。 |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施（5分） | 一档（0~2分）:工期安全不合理，保证体系，保证措施不满足要求，无工期具体承诺。 二档（2.1~3.5分）：工期安排比较科学合理，保证体系可行有效，保证措施可行，进度违约责任承诺具体。 三档（3.6~5分）：工期安排科学合理，保证体系完善，保证控制措施有力，进度违约责任承诺具体。 |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施（5分） | 一档（0~2分）：施工安全保证体系一般，针对项目实际提出的保证措施一般，能符合安全生产管理要求。 二档（2.1~3.5分）：施工安全保证体系健全，针对项目实际提出比较可行、具体的保证措施，基本满足采购文件的安全生产管理要求。 三档（3.6~5分）：施工安全保证体系健全，安全事故控制得力，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施承诺，满足采购文件的安全生产管理要求。 |
| 3 | 信誉业绩分评分标准（5分） | 类似工程业绩（3分） |  | 1、考核期内磋商供应商承接过类似工程施工业绩的一项得1分，满分3分。 类似工程指：磋商供应商近三年承建（指项目签订日期至磋商截止时间止不超过三年）的类似工程。 【所提供材料：中标（成交）通知书或合同协议书或项目委托书。须能清晰反映评标办法和评标标准所需的各项有关参考因素，所提供材料不能清晰反映的均作无效材料处理，该项不予以计分。】 |
|  |  | 售后服务（2分） |  | - 磋商供应商承诺在接到采购人通知后24小时内进场维修的，得2分。 【所提供材料：售后服务承诺书格式由磋商供应商自拟。不提供上述材料该项不予以计分。】 |
| 综合得分 |  | 供应商最终综合得分=1+2+3 |  |  |

三、磋商小组对满足竞争性磋商采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐成交候选人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等时，施工组织设计得分高的优先；如综合得分、施工组织设计得分也相等的，由磋商小组记名投票表决确定第一成交候选人。